「道普請事業原材料支給」制度とは

地域内の生活に密着している道路について、地域の要望に対応する手法として、道路構造基準にとらわれない道路整備をします。地域の皆様と計画などの話し合いをして、市は資材を提供し、事業に必要な労力等は皆様に出していただくことにより、市民協働の道づくりをしていく制度です。

●　申請者は自治会長等になります。

●　支給対象

・延長５０ｍ以上の市道、認定外道路、農道、林道等の道路であること。

・整備する道路沿線等に関係する人数が、原則３人以上あること。

●　支給できる資材等

１箇所あたり５００万円を限度とする。

舗装関係（幅員２ｍ以上）

生コンクリート、砕石等、及び施工に必要な機械の借上料等

道路関係（幅員４ｍ以上）

側溝、擁壁、交通安全施設、生コンクリート、砕石等、及び施工に必要

な機械の借上料等

＜事業の流れ＞

※　用地の寄付がある場合は、市で分筆測量をして登記をします。

①自治会と市で打ち合わせ（現地調査、条件、計画、用地等）

市

自治会

②原材料支給申請

③受付

④材料、支給日等の打ち合わせ

⑤支給決定通知

⑥工事着手

⑦完成

⑧工事完了届

⑨現地確認

（変更等がある場合は、変更申請が必要になります。）

工事関係

・掘削

・砕石敷きならし及び締め固め

・型枠及び目地板設置

・コンクリート打設

・型枠及び目地板撤去

・側溝、擁壁等の設置

・埋め戻し、片付け

・建設業者への委託

用地の寄付がある場合

・分筆測量への協力

自治会等で行うこと

計画に対する指導、助言等

資材の支給

・生コンクリート

・砕石

・側溝等

・擁壁等

・交通安全施設等

・施工に必要な機械の借上料等

用地の寄付がある場合

・分筆測量、登記

市で行うこと